Информация

о ходе подготовки  образовательных учреждений города Смоленска

к началу нового 2012-2013 учебного года.

В городе Смоленске функционирует 43 общеобразовательных учреждения.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году предусмотрены денежные средства в размере ста тридцати семи миллионов восемьсот сорока тысяч рублей (137 млн. 840 тыс. рублей).   Работы ведутся по следующим направлениям:

- организация ремонтно-строительных работ,

- реализация мер по обеспечению безопасности образовательного процесса, сохранению и укреплению здоровья детей,

- обеспечение педагогическими кадрами и учебно-методическими пособиями.

Организация ремонтно-строительных работ

На эти цели в пределах доходной части бюджета в 2012 году предусмотрено двадцать два  миллиона семьсот десять тысяч рублей (22 млн. 710 тыс. руб.). Денежные средства, выделенные на подготовку школ к новому учебному году, освоены полностью.

В 2012 году проводились следующие работы:

- ремонт шиферной, металлической и мягкой кровель в 13 школах (в 2011 – в 17 образовательных учреждениях);

- замена оконных блоков в 19 школах (в 2011 – в 12 образовательных учреждениях);

- ремонт спортивных, актовых залов в 3 школах (в 2011 – в 8 образовательных учреждениях);

- ремонт пищеблоков в 5 школах (в 2011 – в 8 образовательных учреждениях);

- ремонт системы вентиляции в 4 школах (в 2011 – в 1 образовательном учреждении);

- ремонт внутреннего энергоснабжения в 12 школах (в 2011 – в 17 образовательных учреждениях);

- ремонт внутренней системы отопления в 3 школах (в 2011 – в 7 образовательных учреждениях);

- замена труб систем водоснабжения, канализации с установкой сантехнических приборов в 6 школах (в 2011 – 17 образовательных учреждениях);

- проведена химическая промывка водоподогревателей;

- проведено гидравлическое испытание и промывка внутренних систем отопления.

В рамках подготовки к празднованию 1150-летия города Смоленска бюджетом города предусмотрены средства для проведения работ по ремонту фасадов и замене оконных блоков  зданий МБОУ №№7, 9, 22, 26; МБОУ МУК № 2 в размере сорока двух  миллионов трехсот двадцати восьми тысяч рублей (42 млн. 328 тыс. руб.). В настоящее время  в указанных образовательных учреждениях ведутся ремонтные работы, которые будут завершены к началу учебного года.

Реализация мер по обеспечению безопасности образовательного процесса, сохранению и укреплению здоровья детей

В настоящее время все муниципальные образовательные учреждения города:

- оснащены системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- подключены к системе пожарного мониторинга «Стрелец», установленной в ЦУКС МЧС России по Смоленской области;

- укомплектованы первичными средствами пожаротушения;
          -     проводят систематические испытания систем внутреннего пожарного водопровода, пожарных лестниц, ограждений кровли, состояния огнезащитной пропитки деревянных конструкций, а также профилактические испытания электроустановок;

- оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции или спецподразделений ЧОП;

-     32 учреждения оборудованы системами видеонаблюдения.

В соответствии с программой «Дети города Смоленска» в 2012 году  проведена реконструкция систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 9 учреждениях на сумму один миллион двести тысяч (1 млн. 200 тыс.) рублей.

Приобретено оборудование и установлены системы видеонаблюдения в   5-и школах.

Осуществлены мероприятия по установке прямой телефонной связи между учреждениями образования и пожарными частями областного центра. Для реализации этого проекта из программы «Дети города Смоленска» выделено и освоено шестьсот пятьдесят тысяч (650 тыс.) рублей.

Инвестиционной программой на реконструкцию спортивных площадок общеобразовательных учреждений предусмотрены денежные средства в размере семидесяти миллионов рублей (70 млн. руб.).

Согласно инвестиционной программе в 1 полугодии т.г. проведены работы по реконструкции спортивных площадок в 3 школах на сумму два миллиона четыреста две тысячи (2 млн. 402 тыс.) рублей  и установлено периметральное ограждение территорий 5 школ на общую сумму пять миллионов сто девять тысяч (5 млн. 109 тыс.) рублей.

До конца года в соответствии с инвестиционной программой будут реконструированы спортивные площадки и установлено ограждение в МБОУ СОШ № 29 с углубленным изучением отдельных предметов и МБОУ СОШ № 27. В рамках реализации этого проекта в МБОУ СОШ № 29 смонтировано полное освещение территории.

Будет завершена реконструкция спортивных площадок МБОУ СОШ   №№ 15, 18, 23 и 24.

Дополнительно установлено ограждение в МБОУ СОШ № 5, №7, №11 и №13.

В настоящее время ведутся работы по ограждению территорий в МБОУ СОШ №№ 30, 34, 35 и гимназии № 1.

Таким образом, к 2013 году все территории общеобразовательных учреждений города будут иметь полное периметральное ограждение.

Обеспечение педагогическими кадрами и учебно-методическими пособиями.

Все образовательные учреждения города в целом обеспечены квалифицированными педагогическими кадрами.

За 2012 год в учреждениях фонд учебников за счет средств субвенций пополнился на сумму девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот рублей (966 тыс. 900 руб.), что обеспечивает полную реализацию базисного учебного плана.

По состоянию на 20.07.2012  года представителями Госпожнадзора принята 21 школа, Управлением Роспотребнадзора – 19 школ. Мероприятия по подготовке образовательных учреждений города Смоленска к началу нового 2012-2013 учебного года выполняются согласно плану. Срывов в сроках выполнения нет.

И.о.  начальника  управления образования

и молодежной политики Администрации

города Смоленска                                                                             Н.А. Воронова